🍳

AppCook

BIBLE DU PROJET

Spécifications fonctionnelles · Backlog · Architecture · Vision

| Version v2.0 | Date Mai 2026 |
| --- | --- |
| Stack FastAPI · React · SQLite | Infra Docker · NAS Synology |

# 1. Vision & Contexte

## 1.1 Raison d'être

AppCook est une application mobile de gestion de recettes et de liste de courses conçue spécifiquement pour les personnes atteintes de TDAH. Son objectif principal est de réduire la friction cognitive à chaque étape du flux de cuisine : choisir une recette, cuisiner pas à pas, et faire les courses sans effort. L'app tourne sur un NAS Synology et est accessible en PWA depuis tablette ou téléphone, avec ou sans connexion.

## 1.2 Utilisateur cible

- Profil TDAH — surcharge cognitive rapide, besoin de structure claire et de feedback immédiat

- Utilisation mobile-first (tablette / téléphone)

- Accès local + distant via Tailscale

- Pas de compétences techniques requises pour l'usage quotidien

## 1.3 Principes UX fondamentaux

| Principe | Application concrète |
| --- | --- |
| Un seul focus à la fois | Focus Mode plein écran, bottom nav cachée, une seule étape visible |
| Timer contre le time blindness | Countdown par étape, ancrage temporel (« tu as le temps avant 20h30 ») |
| Feedback immédiat | Chaque action confirmée visuellement, barres de progression, checkboxes satisfaisants |
| Réduction de friction | Pas de décisions inutiles, defaults sensés, actions en 1 tap |
| Anticipation | Aperçu de l'étape suivante en Focus Mode pour éviter l'anxiété de l'inconnu |
| Dark mode exclusif | Moins de fatigue visuelle, design orange (#FF6B35) sur fond sombre |

# 2. Architecture Technique

## 2.1 Stack

| Couche | Technologie | Raison |
| --- | --- | --- |
| Backend API | FastAPI (Python) | Async, rapide, réutilise la logique DB existante |
| Frontend | React + Vite | Mobile-first, PWA, composants réactifs |
| Style | CSS custom (dark theme) | Variables CSS, dark mode natif, pas de dépendance externe |
| Base de données | SQLite | Pas de migration de moteur, portable, simple |
| Infra | Docker sur NAS Synology | Infra existante conservée, docker-compose |
| Accès distant | Tailscale | VPN léger, déjà en place |
| Dev local | uvicorn + npm run dev | Backend port 8000 + frontend port 5173 |

## 2.2 Architecture Docker

Le docker-compose orchestre deux services :

- service frontend — Nginx (port 80) qui sert le build React et proxyfie /api/* vers le backend

- service api — FastAPI (port 8000 interne) avec la DB SQLite montée en volume

Volume de données : /volume1/docker/appcook/data/recettes.db — persisté en dehors des containers.

## 2.3 Schéma de base de données

11 tables organisées en 4 domaines fonctionnels :

### Domaine Recettes

| Table | Colonnes clés | Rôle |
| --- | --- | --- |
| recipes | code, name, category, origin, base_servings, is_batch, notes | Recettes — code unique slug, is_batch pour le batch cooking |
| steps | recipe_id, step_no, title, instruction, time_min | Étapes ordonnées par step_no, durée optionnelle |
| step_ingredients | step_id, recipe_ingredient_id | Liaison étape ↔ ingrédients (quels ingrédients utiliser à cette étape) |
| recipe_ingredients | recipe_id, ingredient_id, qty, unit, optional, notes | Ingrédients d'une recette avec quantité, unité, flag optionnel |
| cooking_history | recipe_id, cooked_at | Journal des sessions de cuisine — alimenté automatiquement en fin de Focus Mode |

### Domaine Catalogue ingrédients

| Table | Colonnes clés | Rôle |
| --- | --- | --- |
| ingredient_catalog | name, norm_name, default_unit, show_qty_in_list, category | Source de vérité pour tous les ingrédients — normalisation stricte, unité verrouillée |
| ingredient_alias | ingredient_id, alias_name, alias_norm_name | Synonymes d'un ingrédient pour l'import et la recherche |
| unit_alias | alias, alias_norm, unit | Correspondances d'unités (ex: gr → g, pièces → pièce) |

### Domaine Courses

| Table | Colonnes clés | Rôle |
| --- | --- | --- |
| shopping_list | created_at, status | En-tête de la liste (status: active ¦ done) |
| shopping_list_items | list_id, name, qty, unit, category, checked, missing, source | Articles — source: recipe¦bundle¦manual, état 3 niveaux (unchecked/checked/missing) |
| shopping_bundles | name, icon, position | Bundles d'articles permanents (ex: "Courses du mois") |
| shopping_bundle_items | bundle_id, name, qty, unit, category, position | Articles d'un bundle |

### Domaine Paramètres

| Table | Colonnes clés | Rôle |
| --- | --- | --- |
| user_settings | key, value | Paramètres clé-valeur (ex: weekly_goal = "3") |

## 2.4 Palette de couleurs

| Variable CSS | Valeur | Usage |
| --- | --- | --- |
| --bg-primary | #0F1117 | Fond principal de l'app |
| --bg-secondary | #1A1D27 | Cartes, panneaux |
| --bg-tertiary | #2A2D3A | Inputs, séparateurs |
| --accent | #FF6B35 | Orange — couleur principale interactive |
| --text-primary | #E8EAF0 | Texte principal |
| --text-muted | #8B8FA8 | Texte secondaire, labels |
| --success | #4CAF50 | Validations, complétion |
| --warning | #FFC107 | Alertes douces |

# 3. Spécifications Fonctionnelles Détaillées

## 3.1 Navigation globale

L'app est organisée autour d'une bottom navigation fixe visible sur toutes les pages (sauf Focus Mode) :

| Onglet | Route | Description |
| --- | --- | --- |
| 🍳 Recettes | /recipes | Liste filtrée des recettes + suggestion intelligente |
| 🛒 Courses | /shopping | Sélection recettes/bundles puis liste de courses active |
| ⚙️ Admin | /admin | Gestion recettes, catalogue, import/export |

En dehors de la bottom nav, la page / (Home) offre deux boutons d'accès direct rapide.

## 3.2 Écran : Accueil (/)

- Deux boutons larges et bien espacés : « 🍳 Cuisiner une recette » (→ /recipes) et « 🛒 Faire les courses » (→ /shopping)

- Design centré, minimaliste — aucune décision parasite à l'ouverture

- Pas de données chargées (aucun appel API)

## 3.3 Écran : Liste des recettes (/recipes)

### Filtres (FilterChips)

- Temps disponible : « < 20 min » | « ~30 min » | « J'ai le temps » (filtre sur total_time calculé depuis les steps)

- Batch cooking : toggle « 🥡 Batch » (is_batch = true)

- Catégorie : chips dynamiques depuis /api/categories (ex: Viande, Féculents, etc.)

- Origine : chips dynamiques depuis /api/origins (ex: Japonais, Mexicain, Italien)

- Tous les filtres sont cumulatifs (ET logique), réinitialisables individuellement

### Suggestion intelligente

- Une suggestion apparaît en tête de liste sous forme de carte mise en avant (fond orange)

- Algo : filtre par temps disponible → exclut les recettes cuisinées dans les 7 derniers jours → priorise les batch si pas de batch récent → sélectionne aléatoirement

- Bouton « Suggère-moi ! » permet de redemander une nouvelle suggestion (même filtre temps)

### Grille de recettes (RecipeCard)

- Chaque carte affiche : nom, temps total estimé, nombre de portions, badges (🥡 Batch, origine)

- Tap sur une carte → vue détail de la recette

## 3.4 Écran : Détail recette (/recipes/:code)

- En-tête : nom de la recette, temps total, portions de base

- Scaling dynamique : sélecteur du nombre de personnes → les quantités d'ingrédients se recalculent en temps réel côté frontend

- Section ingrédients : liste complète avec quantités scalées, flag optionnel affiché, notes par ingrédient

- Section étapes : liste numérotée, titre de l'étape, instruction, durée indicative

- Ancrage temporel : « ~25 min — tu as le temps avant 20h30 » (calculé dynamiquement)

- Bouton « 🎯 Cuisiner » très visible → navigue vers /recipes/:code/focus avec le nombre de personnes en state

- Bouton « Modifier » (admin) → /admin/recipes/:code/edit

## 3.5 Écran : Focus Mode (/recipes/:code/focus)

Priorité maximale — c'est le cœur fonctionnel de l'app.

### Comportement

- Plein écran — la bottom nav est masquée (classe CSS spécifique)

- Header minimal : nom de la recette + bouton « Quitter »

- Barre de progression : « Étape X sur N »

- Une seule étape affichée à la fois (StepCard) — texte grand et lisible

- Ingrédients de l'étape dans un encadré dédié

- Aperçu discret de l'étape suivante en bas de la StepCard

- Timer countdown si time_min > 0 : démarrable/pausable, alerte à 0

- Boutons « ← Précédente » et « Suivante → » occupant toute la largeur

- À la dernière étape : « ✅ Terminé ! » → logCook() appelé automatiquement → écran de succès

### Logique de progression

- Le state currentStep est local (pas de persistance serveur)

- Retour arrière disponible jusqu'à l'étape 1 incluse

- L'enregistrement dans cooking_history est silencieux (erreur ignorée)

## 3.6 Écran : Sélection des courses (/shopping)

### Comportement au chargement

- Si une liste active existe déjà → redirect direct vers /shopping/list

- Sinon → affiche l'écran de sélection

- Mode « Nouvelle liste » (/shopping/new) : ignore la liste active, affiche toujours la sélection

### Sélection recettes

- Toggle « Inclure les optionnels » (ingrédients marqués optional = true)

- Chaque recette : checkbox + nom + badge Batch

- Quand une recette est sélectionnée : sélecteur de portions (−/+) avec valeur par défaut = base_servings

- Les portions sont indépendantes par recette — le backend scale chaque recette individuellement

### Sélection bundle

- Chips visuelles pour chaque bundle configuré + option « Aucun » (sélection par défaut)

- Un seul bundle sélectionnable à la fois

- Affichage : icône + nom + nombre d'articles du bundle

### Génération

- Bouton actif si au moins une recette OU un bundle est sélectionné

- Appel POST /api/shopping/generate → crée la liste persistante en BDD

- Retourne missing_from_previous (articles manquants de la liste précédente) → passés en state lors du navigate vers /shopping/list

## 3.7 Écran : Liste de courses (/shopping/list)

### Header

- Titre « Liste de courses »

- Bouton 📋 → copie la liste formatée dans le presse-papier (compatible Google Keep)

- Bouton ✚ → navigue vers /shopping/new pour créer une nouvelle liste

### Progression

- ProgressBar : « X / Y articles cochés »

- Un article checked OU missing compte dans la progression

### Bandeau « Abandonnés »

- Si la liste précédente contenait des articles marqués « manquants » → bandeau orange affiché en haut

- Affiche la liste des articles manquants avec leurs quantités

- Bouton « + Ajouter à la liste » → ajoute tous les abandonnés comme articles manuels

- Bouton « Ignorer » → ferme le bandeau

### Articles — Cycle d'états

☐ unchecked → ✓ checked (trouvé) → ⚠ missing (manquant) → ☐ unchecked — tap sur la checkbox pour cycler

- source = recipe : article non supprimable

- source = bundle : article non supprimable

- source = manual ou missing : bouton ✏ → confirmer avec « Suppr. »

### Regroupement par catégorie

- Articles triés par catégorie (ordre alphabétique des catégories)

- Catégorie provenant de ingredient_catalog.category (fallback: « Divers »)

### Ajout manuel

- Input texte + bouton + en bas de liste → ajoute un article en catégorie « Divers »

- Validation par Entrée ou tap sur +

### Terminer les courses

- Bouton « Terminer les courses » → confirme → marque la liste status=done → redirect vers /shopping

- Quand tous les articles sont cochés/manquants → bouton devient vert « ✓ Courses terminées — Archiver »

## 3.8 Section Admin (/admin/*)

### Admin — Recettes (/admin/recipes)

- Liste de toutes les recettes avec actions : Modifier, Supprimer

- Bouton « + Nouvelle recette » → flow guidé en 3 étapes

- Étape 1 (implémentée) : Nom, catégorie, cuisine, notes, portions de base, toggle batch

- Étape 2 (TODO) : Ajout des ingrédients via IngredientSearch autocomplete + création à la volée

- Étape 3 (TODO) : Définition des étapes avec instructions, durée, ingrédients liés

- Validation + sauvegarde finale (TODO)

### Admin — Catalogue (/admin/catalog)

- Liste de tous les ingrédients avec : nom, unité par défaut (rouge si manquante), badge « toujours chez soi »

- Recherche textuelle en temps réel

- TODO : édition inline de l'unité par défaut et du flag show_qty

- TODO : fusion de doublons (interface de merge)

### Admin — Import/Export (/admin/import-export)

- Export : télécharge toutes les recettes au format JSON (appcook.recipe.v1)

- Import : drag & drop ou sélection fichier(s) .json — supporte 1 recette ou un tableau de recettes par fichier

- Feedback immédiat : ligne verte ✓ ou rouge ✗ pour chaque fichier traité

## 3.9 Écran : Stats (/stats)

- Objectif hebdomadaire (configurable, défaut = 3 recettes/semaine) avec barre de progression

- Trophée « 🏆 Objectif atteint ! » affiché si weekPct >= 100

- 4 compteurs : sessions de cuisine totales, recettes différentes cuisinées, listes complétées, sessions cette semaine

- Dernières sessions de cuisine (5 entrées) avec date formatée en français

- Bouton « Modifier » l'objectif hebdomadaire (input 1-14)

# 4. Référence API

Toutes les routes sont préfixées /api/. Le frontend communique via /api/* proxyfié par Nginx.

## 4.1 Recettes

| Endpoint | Méthode | Description |
| --- | --- | --- |
| /api/recipes | GET | Liste avec filtres optionnels : time_max, is_batch, category, origin |
| /api/recipes/suggest | GET | Suggestion intelligente (filtre time_max optionnel) |
| /api/recipes/{code} | GET | Détail complet : steps + ingrédients + total_time |
| /api/recipes | POST | Créer une recette (nom, catégorie, portions, steps) |
| /api/recipes/{code} | PUT | Modifier les métadonnées d'une recette |
| /api/recipes/{code} | DELETE | Supprimer une recette (cascade steps + ingrédients) |
| /api/recipes/{code}/export | GET | Export JSON au format appcook.recipe.v1 |
| /api/recipes/import | POST | Import JSON, gestion des conflits de code (rename¦error) |
| /api/categories | GET | Liste des catégories distinctes |
| /api/origins | GET | Liste des origines distinctes |

## 4.2 Historique & Stats

| Endpoint | Méthode | Description |
| --- | --- | --- |
| /api/history/{code} | POST | Enregistre une session de cuisine (appelé automatiquement en fin de Focus Mode) |
| /api/history | GET | Historique récent (param limit, défaut 20) |
| /api/stats | GET | Stats gamification : totaux, objectif semaine, dernières sessions |

## 4.3 Courses

| Endpoint | Méthode | Description |
| --- | --- | --- |
| /api/shopping/current | GET | Retourne la liste active (ou {} si aucune) |
| /api/shopping/generate | POST | Génère une nouvelle liste (recettes + bundle + manuels) — clôt l'ancienne |
| /api/shopping/items/{id} | PATCH | Toggle état : checked + missing |
| /api/shopping/items | POST | Ajoute un article manuel à la liste active |
| /api/shopping/items/{id} | DELETE | Supprime un article (manuel ou missing uniquement) |
| /api/shopping/current | DELETE | Clôture la liste active (status → done) |

## 4.4 Bundles

| Endpoint | Méthode | Description |
| --- | --- | --- |
| /api/bundles | GET | Liste des bundles avec leurs items |
| /api/bundles | POST | Créer un bundle (nom, icône, position) |
| /api/bundles/{id} | PUT | Modifier nom/icône d'un bundle |
| /api/bundles/{id} | DELETE | Supprimer un bundle (cascade items) |
| /api/bundles/{id}/items | POST | Ajouter un article à un bundle |
| /api/bundles/{id}/items/{itemId} | PUT | Modifier un article de bundle |
| /api/bundles/{id}/items/{itemId} | DELETE | Supprimer un article de bundle |

## 4.5 Catalogue & Ingrédients

| Endpoint | Méthode | Description |
| --- | --- | --- |
| /api/catalog | GET | Catalogue complet : id, name, default_unit, show_qty, norm_name |
| /api/catalog/{id} | PUT | Modifier default_unit ou show_qty_in_list |
| /api/catalog/merge | POST | Fusionner des doublons : canonical_id + duplicate_ids |
| /api/ingredients/search | GET | Autocomplete ingrédients (param q, limit) |

## 4.6 Paramètres

| Endpoint | Méthode | Description |
| --- | --- | --- |
| /api/settings | GET | Tous les paramètres utilisateur (clé-valeur) |
| /api/settings | PUT | Modifier weekly_goal (et autres clés futures) |

# 5. Backlog — Ce qui a été fait & Ce qui reste

## 5.1 Ce qui est livré ✅

### Infrastructure & Socle

| Fonctionnalité | Statut | Notes |
| --- | --- | --- |
| Scaffolding backend FastAPI (main.py + db.py) | ✅ Livré |  |
| Scaffolding frontend React + Vite | ✅ Livré |  |
| docker-compose.yml + Nginx (proxy /api/*) | ✅ Livré |  |
| Schéma SQLite v2 (sans champs Cookeo) | ✅ Livré | Migration auto au démarrage |
| Migrations progressives (ensure_schema) | ✅ Livré | Safe sur DB vide ou existante |
| Dark theme CSS avec variables | ✅ Livré | Orange #FF6B35 |
| PWA manifest.json (installable) | ✅ Livré |  |

### Recettes

| Fonctionnalité | Statut | Notes |
| --- | --- | --- |
| API CRUD recettes complète (GET/POST/PUT/DELETE) | ✅ Livré |  |
| Filtres recettes : temps, batch, catégorie, origine | ✅ Livré | Filtrage côté API |
| Suggestion intelligente (historique 7j + batch) | ✅ Livré | suggest_recipe() |
| Page liste recettes avec FilterChips | ✅ Livré | Recipes.jsx |
| Page détail recette avec scaling portions | ✅ Livré | RecipeDetail.jsx |
| Focus Mode plein écran step-by-step | ✅ Livré | FocusMode.jsx |
| Timer countdown par étape (démarrable/pausable) | ✅ Livré | Timer.jsx |
| Enregistrement automatique cooking_history en fin de Focus | ✅ Livré | logCook() |
| Export JSON recette unique (/api/recipes/{code}/export) | ✅ Livré | format appcook.recipe.v1 |
| Import JSON (1 fichier ou tableau) | ✅ Livré | Drag & drop + sélection fichier |
| Gestion conflits de code à l'import (rename) | ✅ Livré |  |

### Courses

| Fonctionnalité | Statut | Notes |
| --- | --- | --- |
| Génération de liste persistante (API v2) | ✅ Livré | generate_shopping_list() |
| Sélection recettes + portions individuelles | ✅ Livré | ShoppingSelect.jsx |
| Sélection bundle d'articles permanents | ✅ Livré | Chips BundleChip |
| Toggle inclure/exclure ingrédients optionnels | ✅ Livré |  |
| Redirect automatique si liste active existe | ✅ Livré |  |
| Mode « Nouvelle liste » (/shopping/new) | ✅ Livré | force bypass |
| Liste de courses avec regroupement par catégorie | ✅ Livré | ShoppingList.jsx |
| Cycle d'états articles : unchecked → checked → missing | ✅ Livré | Toggle optimiste |
| Barre de progression (checked + missing) | ✅ Livré | ProgressBar.jsx |
| Copie liste dans presse-papier (📋) | ✅ Livré | Format texte lisible |
| Ajout article manuel pendant les courses | ✅ Livré | Catégorie Divers auto |
| Suppression article manuel (avec confirmation) | ✅ Livré | Bouton ✏ puis Suppr. |
| Bandeau « Abandonnés » (articles manquants liste précédente) | ✅ Livré | Proposition import |
| Clôture de liste (status → done) | ✅ Livré |  |
| CRUD Bundles complet (API + interface admin) | ✅ Livré |  |

### Catalogue & Normalisation

| Fonctionnalité | Statut | Notes |
| --- | --- | --- |
| Catalogue global ingrédients (ingredient_catalog) | ✅ Livré | Source de vérité |
| Normalisation des noms (accents, pluriels, alias) | ✅ Livré | normalize_ingredient_name() |
| Alias d'unités (gr→g, pièces→pièce, etc.) | ✅ Livré | unit_alias + UNIT_ALIAS_SEED |
| Conversion d'unités (g↔kg, ml↔cl↔l) | ✅ Livré | convert_qty() |
| Agrégation intelligente des ingrédients | ✅ Livré | aggregate_shopping_list() |
| show_qty_in_list : masquage des quantités si « toujours chez soi » | ✅ Livré |  |
| Page Admin Catalogue avec recherche | ✅ Livré | AdminCatalog.jsx |
| API fusion doublons (/api/catalog/merge) | ✅ Livré | merge_ingredients() |

### Stats & Gamification

| Fonctionnalité | Statut | Notes |
| --- | --- | --- |
| Page Stats avec objectif hebdomadaire configurable | ✅ Livré | Stats.jsx |
| Compteurs : sessions totales, recettes uniques, listes complétées | ✅ Livré |  |
| Barre de progression hebdomadaire + trophée | ✅ Livré |  |
| Historique des 5 dernières sessions | ✅ Livré |  |
| Paramètre weekly_goal persisté en BDD | ✅ Livré | user_settings |

## 5.2 Ce qui reste à faire — Backlog priorisé

### 🔴 PRIORITÉ HAUTE — Fonctionnalités bloquantes

| Fonctionnalité | Effort | Détail |
| --- | --- | --- |
| ✅ Admin : formulaire ingrédients (étape 2) | Moyen | IngredientSearch autocomplete + création à la volée + qty/unit |
| ✅ Admin : formulaire étapes (étape 3) | Moyen | Liste d'étapes, durée, liaisons step_ingredients |
| ✅ Admin : sauvegarde finale création/édition recette | Moyen | Appel API POST ou PUT final avec steps + ingrédients |
| ✅ Admin Catalogue : édition inline unité par défaut | Faible | Input éditable dans AdminCatalog.jsx + PUT /api/catalog/{id} |
| ✅ Admin Catalogue : interface fusion doublons | Moyen | Sélection canonical + duplicates + appel /api/catalog/merge |

### 🟡 PRIORITÉ MOYENNE — Amélioration expérience

| Fonctionnalité | Effort | Détail |
| --- | --- | --- |
| ✅ Ancrage temporel dans RecipeDetail | Faible | « ~25 min — tu as le temps avant 20h30 » basé sur l'heure courante |
| ✅ Recherche texte dans la liste des recettes | Faible | Filtre côté frontend sur name + category + origin |
| ✅ Catégorie des ingrédients dans le catalogue | Faible | Colonne category sur ingredient_catalog — déjà en DB, à exposer dans l'UI |
| ✅ Suppression recette avec confirmation | Faible | Modale de confirmation avant DELETE /api/recipes/{code} |
| ✅ Gestion des erreurs de génération de liste | Faible | Afficher les issues (unités manquantes) à l'utilisateur |
| Réordonnancement des steps en édition | Moyen | Drag & drop ou boutons ↑↓ dans AdminRecipeEdit |
| ✅ Export sélectif (1 recette à la fois depuis le détail) | Faible | Bouton export dans RecipeDetail + AdminRecipes |

### 🟢 PRIORITÉ BASSE — Vision future

| Fonctionnalité | Effort | Détail |
| --- | --- | --- |
| Service worker PWA (offline Focus Mode) | Élevé | Cache des recettes consultées pour utilisation sans connexion |
| ✅ Icônes PWA (192px + 512px) | Faible | Logo AppCook à créer + référencé dans manifest.json |
| Planificateur de menus hebdo | Élevé | Sélectionner les repas de la semaine → auto-générer la liste de courses |
| Partage de liste via lien ou QR code | Moyen | URL shareable avec token d'accès |
| Historique des listes de courses passées | Moyen | Visualisation des listes archivées (status=done) |
| Photos de recettes | Moyen | Upload image + stockage dans /data/images/, affichage dans la grille |
| Tags sur les recettes | Faible | Table recipe_tags → filtrage additionnel |
| Notation des recettes (1-5 étoiles) | Faible | Champ rating dans cooking_history → moyenne affichée |
| Multi-utilisateurs | Très élevé | Auth basique + scope utilisateur sur les données |
| Synchronisation offline (sync queue) | Très élevé | Queue d'actions locales à rejouer dès que le NAS est accessible |
| Notifications/rappels (timer sonore global) | Moyen | Web Push ou timer système pour les sessions de cuisine planifiées |
| Assistant IA intégré | Très élevé | Suggestions de recettes basées sur les ingrédients disponibles, adaptation auto des portions |

### 🆕 Livré en mai 2026 — Sprint récent

| Fonctionnalité | Effort | Détail |
| --- | --- | --- |
| Portions individuelles par recette (persons_map) | ✅ Livré | Backend : db.py + main.py — chaque recette scalée selon ses propres portions envoyées dans recipe_portions |
| Articles abandonnés proposés en Step 3 | ✅ Livré | Déplacé de ShoppingList vers ShoppingSelect StepRevision — bandeau orange avant confirmation |
| Icônes PWA recadrées (mai 2026) | ✅ Livré | Regénérées avec padding 8% + décalage vertical — meilleur rendu Android |

### 🔴 AUDIT — Bugs critiques à corriger (Haute priorité)

| Fonctionnalité | Effort | Détail |
| --- | --- | --- |
| ✅ base_servings = 0 → crash Infinity dans RecipeDetail | Faible | guard `¦¦ 1` frontend (RecipeDetail.jsx l.50) + `ge=0.1` Pydantic backend sur base_servings |
| ✅ persons: 0 envoyé à API → liste générée avec 0g partout | Faible | `ge=0.1` sur GenerateShoppingRequest.persons et recipe_portions values |
| ✅ FocusMode crash si recette sans étapes | Faible | Guard `if steps.length === 0` avant render + ErrorBoundary globale |
| ✅ handleAddAbandoned : échec partiel → doublons à la prochaine liste | Faible | Vider sessionStorage au début (pas à la fin) + tracker items ajoutés un par un |
| ✅ appcook_abandoned non nettoyé après archivage normal | Faible | Ajouter `sessionStorage.removeItem(appcook_abandoned)` dans handleComplete de ShoppingList.jsx |
| ✅ import_recipe_from_json : KeyError 500 si ingrédient sans name | Faible | Valider `name` dans validate_recipe_json() → 422 propre au lieu de 500 |
| ✅ Pas d’avertissement avant de quitter AdminRecipeEdit en cours d’édition | Faible | État `isDirty` + confirm() sur le bouton ← et beforeunload |

### 🟡 AUDIT — Robustesse & UX (Priorité moyenne)

| Fonctionnalité | Effort | Détail |
| --- | --- | --- |
| ✅ handleAddItem : double-submit via Enter rapide | Faible | Ajouter `if (addingItem) return` en tête de handleAddItem dans ShoppingList.jsx |
| ✅ weekly_goal = 0 → Infinity% dans Stats | Faible | `ge=1` sur SettingsUpdate.weekly_goal Pydantic + guard NaN/Infinity côté frontend |
| ✅ navigator.clipboard silencieux en HTTP (NAS) | Faible | Ajouter `.catch(() => alert("Copie non disponible en HTTP"))` dans copyToClipboard |
| ✅ completeShoppingList sans catch → erreur silencieuse | Faible | Wrapper try/catch + message d'erreur utilisateur dans handleComplete |
| ✅ FocusMode double-tap "Terminé !" → 2 sessions cooking_history | Faible | Ref `completing` à true avant await logCook() pour bloquer re-entrée |
| ✅ Pas de .catch() sur fetches critiques (FocusMode, Recipes, Stats) | Faible | Ajouter `.catch()` avec état d'erreur dans FocusMode.jsx, Recipes.jsx, Stats.jsx |
| ✅ FocusMode : quantités non scalées dans StepCard | Faible | Passer `scale` en prop à StepCard et appliquer aux quantités des ingrédients d'étape |
| ✅ Terminer une liste vide sans confirmation | Faible | Ajouter garde si items.length === 0 dans handleComplete ou désactiver le bouton |

### 🟢 AUDIT — Améliorations techniques (Priorité basse)

| Fonctionnalité | Effort | Détail |
| --- | --- | --- |
| ✅ ErrorBoundary React globale | Faible | Wrapper top-level dans App.jsx : crash de render → message + bouton "Actualiser" au lieu d'écran blanc |
| ✅ Export toutes recettes : N requêtes parallèles | Moyen | Créer endpoint /api/recipes/export/all côté backend au lieu de N Promise.all côté frontend |
| ✅ SQLite : WAL mode + connexion partagée | Faible | PRAGMA journal_mode=WAL au démarrage + module-level connection avec threading.Lock |
| ✅ GET /api/history sans plafond de résultats | Faible | Ajouter `le=500` sur le Query parameter `limit` dans main.py |
| ✅ column_exists() : interpolation directe du nom de table | Faible | Remplacer f-string par un whitelist check de noms de tables valides dans db.py |
| ✅ Step 3 "Retour" trompeur (liste déjà créée en DB) | Moyen | Ajouter note informative : "La liste est générée — Retour modifie uniquement les abandonnés" |

# 6. Points Techniques Clés

## 6.1 Normalisation des ingrédients

La normalisation est le cœur du système pour éviter les doublons dans le catalogue :

- Suppression des accents (œ→oe, é→e, etc.)

- Mise en minuscules, suppression des parenthèses, des variantes « ou »

- Suppression du pluriel (règle générale : retrait du s final si len > 3) avec exceptions : riz, maïs, ananas, pois

- Résolution via ingredient_alias (table de synonymes) avant toute création

## 6.2 Agrégation des ingrédients pour la liste de courses

- Les ingrédients de plusieurs recettes sont agrégés par norm_name (pas par id)

- Chaque recette est scalée individuellement selon ses portions sélectionnées

- Les unités sont converties vers default_unit avant agrégation (ex: 500g + 0.5kg = 1000g)

- Les unités incompatibles (ex: g + pièce) génèrent un issue signalé dans la réponse API

- show_qty_in_list = false → la quantité est masquée dans la liste finale (ingrédients « toujours chez soi »)

## 6.3 Gestion de la liste de courses persistante

- Une seule liste peut être active (status = active) à la fois

- La génération d'une nouvelle liste clôt automatiquement l'ancienne (status → done)

- Les articles manquants (missing = 1) de la liste précédente sont proposés à l'utilisateur

- Le toggle d'état est optimiste côté frontend (mise à jour locale immédiate, rollback si erreur serveur)

## 6.4 Schéma JSON import/export (appcook.recipe.v1)

Format standardisé pour la portabilité des recettes :

- schema_version: "appcook.recipe.v1" — obligatoire pour la validation

- recipe.title (str), recipe.servings (float), recipe.is_batch (bool), recipe.category, recipe.origin

- recipe.ingredients : liste de {name, qty, unit, show_qty_in_list}

- recipe.steps : liste de {text, title?, time_sec?, ingredients?} — time_sec converti en time_min à l'import

- Gestion des conflits de code : mode rename (ajout _import_N) ou error

# 7. Déploiement & Infrastructure

## 7.1 Développement local

| Service | Commande | URL |
| --- | --- | --- |
| Backend | uvicorn main:app --reload | http://localhost:8000 |
| Frontend | npm run dev (dans /frontend) | http://localhost:5173 |
| API docs | Auto FastAPI | http://localhost:8000/docs |

Le frontend est configuré pour proxyfier /api/* vers localhost:8000 en dev (vite.config.js).

## 7.2 Production (NAS Synology)

- git pull sur le NAS + docker-compose up --build

- DB persistée dans /volume1/docker/appcook/data/recettes.db (hors containers)

- Accès réseau local : http://[IP-NAS]:80

- Accès distant via Tailscale (VPN P2P, pas de port forwarding nécessaire)

- Installation en PWA : ouvrir dans Chrome → « Ajouter à l'écran d'accueil » → lancée en standalone (sans barre d'adresse)

## 7.3 Variables d'environnement

| Variable | Valeur défaut | Usage |
| --- | --- | --- |
| APPCOOK_DB_FILE | ./data/recettes.db | Chemin vers la base SQLite — monté en volume sur NAS |

# 8. Composants Frontend (Référence)

| Composant / Page | Fichier | Rôle |
| --- | --- | --- |
| App | App.jsx | Router React — définit toutes les routes |
| Home | pages/Home.jsx | Accueil — 2 boutons de navigation rapide |
| Recipes | pages/Recipes.jsx | Grille recettes + filtres + suggestion |
| RecipeDetail | pages/RecipeDetail.jsx | Détail recette + scaling + lancement Focus |
| FocusMode | pages/FocusMode.jsx | Mode cuisine plein écran step-by-step |
| ShoppingSelect | pages/ShoppingSelect.jsx | Sélection recettes/bundle pour les courses |
| ShoppingList | pages/ShoppingList.jsx | Liste de courses active avec toggle états |
| Stats | pages/Stats.jsx | Stats gamification et objectif hebdo |
| Admin | pages/Admin.jsx | Shell admin avec sous-navigation |
| AdminRecipes | pages/admin/AdminRecipes.jsx | Liste recettes + actions CRUD |
| AdminRecipeEdit | pages/admin/AdminRecipeEdit.jsx | Formulaire guidé création/édition (3 étapes) |
| AdminCatalog | pages/admin/AdminCatalog.jsx | Catalogue ingrédients + recherche |
| AdminImportExport | pages/admin/AdminImportExport.jsx | Import/export JSON de recettes |
| BottomNav | components/BottomNav.jsx | Barre de navigation en bas (masquée en Focus Mode) |
| RecipeCard | components/RecipeCard.jsx | Carte recette dans la grille |
| StepCard | components/StepCard.jsx | Carte d'une étape en Focus Mode |
| Timer | components/Timer.jsx | Countdown démarrable/pausable en Focus Mode |
| ProgressBar | components/ProgressBar.jsx | Barre de progression réutilisable |
| FilterChips | components/FilterChips.jsx | Chips de filtre cliquables (Recipes) |
| IngredientSearch | components/IngredientSearch.jsx | Autocomplete ingrédients (Admin) |
| client.js | api/client.js | Toutes les fonctions d'appel API (fetch wrapper) |

— Fin de la bible projet AppCook v2.0 —

Document généré automatiquement • Mise à jour recommandée à chaque sprint